Siedlce dnia 28.06.2010

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na

roboty budowlane dla zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w  Siedlcach”

współfinansowanego z Funduszu Spójności - Nr referencyjny FS/RB/03/2010.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Siedlcach informuje, że wprowadza następujące zmiany do Części II SIWZ - Kontrakt:

- Rozdział 1 Akt Umowy: skreśla się punkt 5 i zastępuje go następująco;
”5. Zapłaty będą dokonywane w PLN na wskazane w umowie konto bankowe Wykonawcy:

< W przypadku Konsorcjum płatności dokonywane konto lidera Konsorcjum>

.....................................................................................................................................

(nazwa banku, pełny numer konta)”

- Rozdział 3  Warunki Szczególne Kontraktu wprowadza się zmiany w następujących klauzulach:

- Należy w klauzuli 4.2, po wyrazach  „przed podpisaniem umowy” dodaje się następujący akapit o brzmieniu:

„W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej Zamawiający dopuszcza złożenie następujących po sobie gwarancji ubezpieczeniowych lub bankowych, przy czym pierwsza gwarancja powinna obejmować okres co najmniej 36 miesięcy. Wartość zobowiązania Gwaranta/Ubezpieczyciela wynikająca z pierwszej gwarancji powinna wynosić 100% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy w okresie 36 miesięcy przedmiot umowy nie zostanie odebrany (Świadectwo Przejęcia Robót nie zostanie wystawione), Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie nie późniejszym niż  30 dni przed upływem terminu ważności pierwszej gwarancji, nową gwarancję na przewidywany okres do ukończenia robót w wysokości 100 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy pod rygorem wystąpienia przez zamawiającego do banku/ubezpieczyciela z żądaniem zapłaty kwoty nie ustanowionej gwarancji w wysokości 100% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na okres rękojmi, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić kolejną gwarancję w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie nie późniejszym niż  30 dni przed upływem terminu ważności ostatniej gwarancji pod rygorem wystąpienia przez zamawiającego do banku/ubezpieczyciela z żądaniem zapłaty kwoty nie ustanowionej gwarancji w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Warunkiem zwrotu pierwszej i kolejnej gwarancji będzie złożenie przez Wykonawcę gwarancji na kolejny okres zgodnie z postanowieniami zdań poprzedzających. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z formy wnoszenia zabezpieczenia określonej powyżej, Wykonawca odpowiedzialny jest za przedłożenie gwarancji uwzględniającej możliwość wypłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku nieprzedłużenia gwarancji na kolejny okres.”

  - Tytuł klauzuli   o brzmieniu „8.3 Kary za zwłokę” zastępuje sie wyrazami o brzmieniu „8.7  Kary za zwłokę”

  - W klauzuli. 15.2  zmienia się treść   podpunktu  (g) który przyjmuje brzmienie:
”nie dotrzymuje założonego w Programie Bazowym postępu robót, a zwłoka ta wynosi minimum 10% w stosunku do Programu Bazowego  zdefiniowanego w klauzuli 8.3 Program”.