OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg     nieograniczony  na budowę sieci wodociągowej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  budowa sieci  wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Węgrowskiej w miejscowości Chodów gmina Siedlce. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych  oraz  ofert  wariantowych.  Zakres  robót  podlega  etapowaniu  i  obejmuje:

Etap I  - sieć kanalizacji sanitarnej od studni S1 do S26 wraz z odcinkiem S2 - S27

z rur  jednorodnych PVC (SDR 34) DN 200 x 5,9mm  L= 612mb

- sieć wodociągową od węzła W15 do W21 z rur DN110 (PE100 SDR17) L= 199mb

Etap II - sieć kanalizacji sanitarnej od studni S28 do S46 z odcinkami S32-S47, S32-S48,

S32-S49 z rur jednorodnych PVC(SDR 34) DN 200 x 5,9mm L= 478mb

- sieć wodociągową od węzła W1 do W15 z rur DN110 (PE100 SDR17) L= 471mb

Na każdym etapie prac Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- dostawę materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach;

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy;

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy;

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie:

-pozytywny wynik próby ciśnieniowej  wodociągu wykonanej na koszt Wykonawcy,

-pozytywny wynik wykonanej przez Zamawiającego 2-krotnej analizy bakteriologicznej wody,

-pozytywny protokół odbioru robót ziemnych z badaniami gruntu potwierdzający

prawidłowość odtworzenia pasa drogowego z udziałem UG Siedlce,

-pozytywny wynik badań wydajności hydrantów.

-pozytywny wynik inspekcji telewizyjnej kanału

Do realizacji robót Zamawiający zapewnia zasuwy odcinające DN100 (5szt) DN80(4szt) z obudowami i skrzynkami  oraz  hydranty p.poż. nadziemne DN80(4szt). Pozostałe materiały do realizacji robót wg standardów PWiK Siedlce w tym kształtki żeliwne do stosowania dla wody do picia, w ramach jednego producenta zapewnia Wykonawca. Wszystkie wbudowane materiały muszą posiadać aprobaty ITB oraz atest higieniczny

# Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził zgodnie ze sztuką budowlaną pod kierownictwem osób uprawnionych, zgodnie z warunkami i decyzjami organów nadzoru budowlanego oraz instytucji uzgadniających i opiniujących dokumentację dla tej inwestycji. Dokumentacja projektowa umieszczona jest w internecie na stronie www.ebip.com.pl/pwik. oraz udostępniona jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Etap I - termin wykonania robót do końca 2014 roku.

Etap II - termin wykonania robót do 31 lipca 2015r.

# Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  spełniający  następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone (wystarczy wykazać wybudowanie: max 2 sieci kanalizacyjnych o łącznej dł. min 500m i max 2 sieci wodociągowych o łącznej dł. min 500m )

3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

6. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

7. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000 zł.

8. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert -    Cenę netto   -   100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać - w terminie do 7.10.2014r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi - 7.10.2014r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.