OGŁOSZENIE O PRZETARGU.

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg     nieograniczony  na budowę sieci wodociągowej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia  składa się z 4 części.  Dopuszcza się składanie ofert częściowych, każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną lub dowolną ilość części . Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,

Część I – ul. Piaski Zamiejskie w Siedlcach

1. Sieć kanalizacji sanitarnej od studni S1 do S3 z rur jednorodnych PVC SN8 (SDR 34) DN 200

x 5,9mm o długości ok.= 28m. plus podejścia do granicy działek DN 200 o długości ok. 39,5m.

2. Sieć wodociągowa od węzła T1 do T8 z rur DN110 o długości około 175m, w tym:

- od T1 do T4 z rur DN110 (PE100 SDR11) trójwarstwowych metodą przewiertu sterowanego

ok. 22m.

- od T4 do T8 z rur DN110 ( PE100 SDR 17) – ok.153m;

oraz od węzła T5 do T9 z rur  DN 63( PE100 SDR 17) – ok. 62,5m.

Do realizacji robót na sieci wodociągowej PWiK zapewni poniższe materiały:

- zasuwy odcinające: DN100(1szt); DN80(2szt); DN50(1szt) wraz z obudowami i skrzynkami

- hydranty  p.poż. nadziemny DN80 (2szt) do stosowania dla wody do picia.

Część II – ul. Wojewódzkiego w Siedlcach

1. Sieć kanalizacji sanitarnej od studni S1 do S6 z rur jednorodnych PVC SN8 (SDR 34)  DN 200

x 5,9mm o długości ok.= 55m plus podejścia do granicy działek DN 160  o długości ok. 22m.

2. Sieć wodociągowa od węzła T1 do T9  o długości około 127,5m, w tym:

-od T1 do T7 z rur DN110 ( PE100 SDR 17)  - ok.92m;

-od T7 do T9 z rur DN110 ( PE100 SDR11)trójwarstwowych metodą przewiertu sterowanego ok35,5m.

Do realizacji robót na sieci wodociągowej PWiK zapewni poniższe materiały:

- zasuwy odcinające:  DN100(2szt); DN80(1szt);  wraz z obudowami i skrzynkami

- hydranty  p.poż. nadziemny DN80 (1szt) do stosowania dla wody do picia.

Część III – ul. Romanówka w Siedlcach

Sieć kanalizacji sanitarnej od studni S1 do S12 z rur jednorodnych PVC SN8 (SDR 34)

DN 200x5,9mm o długości ok.= 329m

Część IV – ul. Czereśniowa w m. Grabianów

Sieć kanalizacji sanitarnej od studni S1 do S8 z rur jednorodnych PVC SN8 (SDR 34)  DN 200 x 5,9mm  o długości ok.= 149,5m plus podejścia do granicy działek DN 160  o długości ok. 32m

Zamawiający posiada projekty organizacji ruchu dla Części I, II Iii, Wykonawca ma obowiązek uzgodnić sposób organizacji ruchu z UG Siedlce dla Części IV. Do realizacji całości robót wykonawca zapewni pozostałe materiały i kształtki żeliwne do stosowania dla wody do picia w ramach jednego producenta o parametrach wg standardów PW i K Spółka z o.o  w Siedlcach oraz wszystkie materiały do budowy zewnętrznych sieci kanalizacyjnych.

Na każdym etapie prac Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- dostawę materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach;

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy;

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy;

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie:

- pozytywny wynik próby ciśnieniowej  wodociągu wykonanej na koszt Wykonawcy,

- pozytywny wynik wykonanej przez Zamawiającego 2-krotnej analizy bakteriologicznej wody,

- pozytywny protokół odbioru robót ziemnych z badaniami gruntu potwierdzający prawidłowość

odtworzenia pasa drogowego z udziałem UM Siedlce lub UG Siedlce,

- pozytywny wynik badań wydajności hydrantów.

- pozytywny wynik inspekcji telewizyjnej kanału

# Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektem budowlanym oraz złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził zgodnie ze sztuką budowlaną pod kierownictwem osób uprawnionych, zgodnie z warunkami i decyzjami organów nadzoru budowlanego oraz instytucji uzgadniających i opiniujących dokumentację dla tej inwestycji. Dokumentacja projektowa umieszczona jest w internecie na stronie www.ebip.com.pl/pwik. oraz udostępniona jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Część  I, II, III, IV - termin wykonania - 30.11.2014r.

# Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  spełniający  następujące warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania  wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykonania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane   zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej i prawidłowo zakończone (wystarczy wykazać:

1 lub 2 roboty na wykonanie sieci  wodociągowej o łącznej dł.  500m i/lub 1 lub 2 roboty na wykonanie sieci kanalizacyjnej o łącznej dł.  500m)

3.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

4.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

6. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej.

7. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 200 000 zł.

8. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert -    Cenę netto   -   100%

Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać - w terminie do 14.10.2014r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Sp. z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi - 14.10.2014r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.