OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg    nieograniczony  na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu Wewnętrznego Udzielania Zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu  oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.pwik.siedlce.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych. Zamówienie składa się z jednej części i dotyczy budowy sieci wodociągowej,  kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej  w ul. Łukasińskiego  i sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią w ul. Plantowej  w Siedlcach. Zakres  robót obejmuje:

w ulicy  Łukasińskiego

-  rozbiórka istniejącej sieci wodociągowej  DN 350 żel. o długości ok.395mb

DN 150 żel. o długości ok. 427mb.

DN 100 żel. o długości ok. 395mb

wraz z ułożeniem tymczasowego rurociągu zasilającego i podłączeń wodociągowych do

nieruchomości przy  ul. Łukasińskiego DN63PE o długości ok. 497mb.

-  budowa sieci wodociągowej  DN350 mm z rur z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 397 mb

-  budowa sieci wodociągowej  DN200 mm z rur z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 447 mb

-  budowa sieci wodociągowej  DN100 mm z rur z żeliwa sferoidalnego o długości ok. 392 mb

-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z rur PVC SN8    o długości około 600,50 mb

-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN160 z rur PVC SN8    o długości około 127,00 mb

-  budowa sieci kanalizacji deszczowej DN315 z rur PVC SN8    o długości około 809,00 mb

-  budowa sieci kanalizacji deszczowej DN200 z rur PVC SN8    o długości około 147,00 mb

-  wykonanie odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

w ulicy Plantowej

-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z rur ( PE100RC SDR17) o długości ok. 311,00 mb

do wykonania metodą przewiertu sterowanego

-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN200 z rur PVC SN8    o długości ok. 21,50 mb

-  budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN160 z rur PVC SN8    o długości ok. 91,00 mb

-  budowa przepompowni ścieków, komory zasuw  wraz z przewodem tłocznym o długości ok. 31mb

oraz jej zasilanie i sterowanie zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.

-  wykonanie odtworzenia nawierzchni pasa drogowego oraz budowa zatoki eksploatacyjnej w rejonie

przepompowni.

Wycena robót

- z podziałem na rodzaje sieci bez możliwości rezygnacji z którejś z nich,

- wykonawca robót pomniejszy koszt wykonania inwestycji o wartość pozyskanego złomu z rozbiórki

wodociągów wg aktualnych cen zbycia złomu,

- w ofercie należy uwzględnić tymczasowe odtworzenie nawierzchni skrzyżowania ulic Ceglanej i

Łukasińskiego z drogowej kostki betonowej o grubości min  8cm,

Zamawiający w ramach dostawy inwestorskiej zapewnia na swój koszt:

- Zasuwa żeliwna wodociągowa DN350		4szt.

- Zasuwa żeliwna wodociągowa DN200		3szt.

- Zasuwa żeliwna wodociągowa DN100		8szt.

- Skrzynka żeliwna (duża)	                      	          15szt.

- Obudowa teleskopowa do zasuw DN350		4szt.

- Obudowa teleskopowa do zasuw DN200		3szt.

- Obudowa teleskopowa do zasuw DN100		8szt.

- Hydrant nadziemny DN80				8szt.

Pozostałe materiały do wykonania zadania zapewnia wybrany wykonawca.

Realizacja robót

Harmonogram inwestycji z podziałem na etapy:

Etap   I – budowa w/w sieci w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Ceglanej

(II i III kwartał br.)

Etap  II – budowa w/w sieci w ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Ceglanej do ul. Warszawskiej

(III i IV kwartał br.)

Etap III – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Plantowej (II i III kwartał br.)

Etap IV – budowa przepompowni ścieków i komory zasuw z przewodem tłocznym oraz  jej zasilanie

i sterowanie wraz z zatoką eksploatacyjną w jej rejonie (II i III kwartał br.)

Odbiory częściowe

Warunkiem rozpoczęcia Etapu II jest odbiór częściowy Etapu I wraz z warstwą wiążącą nawierzchni jezdni dopuszczającą ruch lokalny dla właścicieli posesji przy ul. Łukasińskiego na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Ceglanej. Warstwa ścieralna w ul. Łukasińskiego (bez skrzyżowania z ul. Ceglaną) będzie wykonana po zakończeniu Etapu II. Budowa Etapu IV oraz skrzyżowania ul. Łukasińskiego z ul. Ceglaną będzie podlegać koordynacji w zakresie terminu i warunków wykonania w związku z planowaną realizacją „ III etapu Obwodnicy Miasta Siedlce”

Wykonawca zapewnia na swój koszt:

- materiały i kształtki z żeliwna sferoidalnego do stosowania dla wody do picia w ramach  jednego

producenta do budowy sieci zewnętrznych,

- badanie stopnia zagęszczenia gruntu po wykopie i  odtworzenie nawierzchni po robotach,

- zajęcie pasa drogowego i organizację ruchu na czas budowy,

- roboty związane z przygotowaniem placu budowy oraz likwidacją placu budowy,

- obsługę geodezyjną z inwentaryzacją,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- badania wykonanych nawierzchni drogowych,

Warunkiem odbioru ostatecznego robót będzie:

- pozytywny wynik próby ciśnieniowej  wodociągu wykonanej na koszt Wykonawcy,

- pozytywny wynik wykonanej przez Zamawiającego 2-krotnej analizy bakteriologicznej wody,

- pozytywny protokół odbioru robót drogowych potwierdzający prawidłowość odtworzenia

pasa drogowego z udziałem UM Siedlce,

- pozytywny wynik badań wydajności hydrantów.

- pozytywny wynik inspekcji telewizyjnej kanału

Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi oraz sztuką budowlaną i złożenia wymaganych oświadczeń do organów nadzoru budowlanego. Roboty budowlane będzie prowadził pod kierownictwem osób uprawnionych. Projekty budowlane  znajdują się do wglądu w siedzibie Zamawiającego ul. Leśna 8 w Siedlcach i na stronie internetowej www.pwik.siedlce,pl

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA     ustala się na   20.10. 2017r.

Warunki udziału w postępowaniu

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,  spełniający  następujące warunki dotyczące:

-posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-posiadania  wiedzy i doświadczenia;

-dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

-sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana na podstawie wymaganych dokumentów:

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (Na żądanie zamawiającego po otwarciu ofert)

3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. (Na żądanie zamawiającego po otwarciu ofert)

4.Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo zakończone:

wystarczy wykazać:

-  min 2 sieci kanalizacyjne o łącznej dł. min 1500m

-  min 2 sieci wodociągowe o łącznej dł. min 1500m

-  min 2 przepompownie ścieków

5.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów.

6.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

7.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów

8. Oświadczenie stwierdzające, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia branży sanitarnej i drogowej.

9. Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 3 000 000 PLN.

10. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentów w niewłaściwej

formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Wadium nie jest wymagane

Kryteria oceny ofert -    Cena ryczałtowa netto   -   100%

Termin związania ofertą – 60 dni od terminu składania ofert

Oferty należy składać - do 08.05.2017r. do godz.10:00 w sekretariacie PWiK Siedlce ul. Leśna 8.

Otwarcie ofert nastąpi – 08.05.2017r. o godzinie 10:15 w sali  konferencyjnej w siedzibie Spółki.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

w sprawach proceduralnych:

Alina Janowska tel. 256402816 w godz. 800–1500,fax–256436593, e-mail – sekretariat@pwik.siedlce.pl

w sprawach technicznych:

Sławomir Zalewski tel. 509983799

podpis