OGŁOSZENIE O PRZETARGU

ZAMÓWIENIE SEKTOROWE

# Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Siedlcach ul. Leśna 8 ogłasza przetarg nieograniczony na  wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej w trybie przetargu nieograniczonego.  Jest to zamówienie sektorowe i postępowanie będzie prowadzone zgodnie z przepisami Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień  PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach. Pełna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Spółki

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz ofert wariantowych.

- Przedmiotem   zamówienia   jest   wykonanie   projektu budowlanego   sieci wodociągowej pomiędzy ul. Bema i ul. Jana Pawła II w Siedlcach.

- Wybrany wykonawca ma obowiązek wykonania wielobranżowej dokumentacji budowlanej sieci wodociągowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego oraz warunkami technicznymi przez osoby uprawnione. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień od organów uzgadniających oraz opiniujących celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla tych inwestycji.

Zakres  robót:

- Wykonanie koncepcji projektowanej sieci wodociągowej na mapie zasadniczej i uzgodnienie 
w PWiK Sp. z o.o. w Siedlcach.

- Zapewnienie mapy zasadniczej.

- Zapewnienie mapy do celów projektowych.

- Zapewnienie badań geotechnicznych.

- Wykonanie kompletnego wielobranżowego projektu budowlanego sieci wodociągowej pomiędzy 
ul. Bema i ul. Jana Pawła II w Siedlcach wraz z projektem odtworzenia nawierzchni. Dokumentacja
 winna zawierać uzgodnienia oraz zgody niezbędne do uzyskania decyzji  o pozwoleniu na budowę.

- Wykonanie wyceny kosztorysowej budowy sieci wodociągowej (kosztorys inwestorski, przedmiar robót, kosztorys ślepy).

Zakres zamówienia:

- Koncepcja sieci wodociągowej	 – 2egz. plus wersja elektroniczna.

- Projekt budowlany wielobranżowy sieci wodociągowej wraz z projektem odtworzeniem nawierzchni 				 –  6egz. plus wersja elektroniczna.

- Kosztorysy inwestorskie 		 – 2 egz. plus wersja elektroniczna (PDF, KST, ATH).

- Kosztorysy ślepe 			 – 2 egz. plus wersja elektroniczna (PDF, KST, ATH).

- Przedmiary robót 			 – 2 egz. plus wersja elektroniczna (PDF, KST, ATH).

Uwagi:

- Przy projektowaniu sieci uwzględnić obowiązujące przepisy prawa.

- Przyjęte rozwiązania projektowe winny minimalizować ilość i zakres skrzyżowań i kolizji z istniejącymi 
i projektowanymi elementami infrastruktury technicznej.

- Przed przystąpieniem do projektowania niezbędna jest wizja w terenie.

Do wykonania zadania zamawiający zapewnia warunki techniczne wydane przez PWiK Sp. z o.o

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA –  do 25.02.2022r

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to

z odrębnych przepisów;

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW W POSTĘPOWANIU,

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Informacje dotyczące postępowania strony przekazują pisemnie lub e-mailem: sekretariat@pwik.siedlce.pl, Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- w sprawach technicznych – Dariusz Sienica tel. (25) 640-27-83, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

- w sprawach proceduralnych – Jacek Flejmer tel. (25) 640-28-16, pn-pt w godz. 7:00 – 15:00

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  -  Nie jest wymagane

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ - Wykonawca jest związany ofertą  30 dni.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Ofertę należy złożyć w terminie do 02.08.2021r. do godziny 10.00 w Sekretariacie PWiK Spółka

- z o.o. 08-110 Siedlce ul. Leśna 8.

- Otwarcie złożonych ofert nastąpi dnia 02.08.2021r. o godzinie 10.15 w siedzibie PWiK Spółka

- z o.o. w Siedlcach przy ul. Leśnej 8 w sali konferencyjnej.

- OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY -cena netto - 100%

# Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  zamieszczona jest na stronie internetowej Spółki: www.pwik.siedlce.pl